OpenAgent Studio

30 天开发工作计划

React + FastAPI + SQLite + OpenAI Agents SDK 多模型智能体工作台

| 项目项 | 说明 |
| --- | --- |
| 项目定位 | 面向学习、实战和面试展示的多模型 Agent 工作台。 |
| 核心目标 | 每天完成一个可提交的小闭环，30 天后形成可演示 MVP。 |
| 技术栈 | React + TypeScript + Vite；FastAPI + Python；SQLite；SSE；OpenAI Agents SDK。 |
| 核心亮点 | 会话管理、多模型切换、工具调用、Agent 执行过程可视化、多 Agent 协作、模型对比评测。 |
| 使用方式 | 每天按“目标 - 任务 - 验收 - 提交”推进，完成后在“完成”列打勾。 |

建议打印或保存为项目计划文档，每天开发前先看当天目标，开发后按验收标准自测。

# 目录

项目目标与范围

整体模块拆分

每日开发节奏

30 天详细开发计划

阶段验收标准

30 天之后增强计划

优先级与范围控制

面试演示准备

每天工作模板

Git 提交建议与风险提醒

# 1. 项目目标与范围

项目名称暂定为 OpenAgent Studio。它不是普通聊天机器人，而是一个可观察、可审计、可扩展的 Agent Runtime 演示系统。

## 最终目标

做出 ChatGPT 风格多轮对话界面：左侧会话列表，中间消息流，底部输入框，右侧执行过程面板。

支持多模型切换：GLM、Qwen、MiniMax、DeepSeek、NVIDIA NIM 等 OpenAI-compatible 模型。

使用 OpenAI Agents SDK 实现 Agent、Runner、function_tool、stream_events 和多 Agent 协作。

用 SQLite 保存会话、消息、Agent 运行记录、流式事件和工具调用。

形成一个可以在面试中展示的完整项目：有架构、有功能、有调试面板、有业务特色。

## 第一版不做的内容

不做登录注册和复杂权限系统。

不做复杂 RAG 知识库和文件上传流水线。

不做高危写操作工具，例如删除文件、执行任意 SQL、发邮件、支付等。

不做复杂图片编辑，先做文生图或提示词优化。

不做多租户和生产级部署，先保证本地可演示。

# 2. 整体模块拆分

| 模块 | 主要内容 | 对应开发天数 |
| --- | --- | --- |
| 1. 项目基础工程 | 搭建 backend/frontend/docs 目录，统一配置、日志、异常处理。 | Day 1-2 |
| 2. 数据库与会话系统 | conversations、messages、model_configs、agent_runs、run_events、tool_calls。 | Day 3-6, 9, 15, 20 |
| 3. 模型接入层 | ModelFactory 统一创建 AsyncOpenAI 与 OpenAIChatCompletionsModel。 | Day 7, 27 |
| 4. Agent 运行层 | 封装 Runner.run_streamed、事件规范化、运行记录落库。 | Day 8-10, 16 |
| 5. React 对话界面 | 左侧会话列表、中间聊天区、底部输入框、右侧执行过程面板。 | Day 11-14, 17-18 |
| 6. 工具系统 | calculator、get_current_time、check_sensitive_words、explain_error_signature。 | Day 19-22 |
| 7. 多 Agent 系统 | TriageAgent、TechAgent、EcommerceAgent、ImageAgent。 | Day 23-26 |
| 8. 多模型对比 | 同题并发请求多个模型，并由 JudgeAgent 做评分总结。 | Day 28-29 |
| 9. 图片生成 | ImageAgent 生成提示词并调用 Flux/NVIDIA NIM 等图像接口。 | Day 31-35 |
| 10. 面试展示 | README、架构图、演示脚本、可复现案例。 | Day 30, Day 46-50 |

# 3. 每日开发节奏

明确当天目标：只做当天范围，不临时扩展。

新建一个 Git 分支或至少保证当天有独立 commit。

先写最小可运行代码，再补充样式、异常处理和日志。

按验收标准自测，通过后提交。

记录当天遇到的问题，第二天再集中处理。

## 推荐每天工作时长安排

| 时间段 | 建议做什么 |
| --- | --- |
| 前 10 分钟 | 阅读当天目标和验收标准，确认今天不做额外范围。 |
| 中间 60-120 分钟 | 完成核心代码，优先保证跑通主流程。 |
| 最后 20 分钟 | 自测、修复明显问题、提交代码、记录明天要处理的问题。 |

# 4. 30 天详细开发计划

下面是完整 30 天计划。每一天都要形成一个可运行、可提交的小闭环。完成后在最后一列打勾。

## 第 1 阶段：项目基础搭建

| 天数 | 当日目标 | 具体工作 | 验收标准 / 提交物 | 完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day 01 | 项目初始化 | • 创建 open-agent-studio 项目目录 • 初始化 backend 与 frontend • 编写 README 第一版 • 创建 .env.example • 确定项目名称与目录规范 | • FastAPI 能启动 • Vite 能启动 • README 写清项目目标 • 提交 day01: init project structure | □ |
| Day 02 | 后端基础结构 | • 搭建 FastAPI 项目结构 • 配置 settings.py • 配置日志 • 配置统一响应结构 • 配置统一异常处理 | • GET /api/health 返回 {"ok": true} • 后端可以读取 .env • 提交 day02: add fastapi base app | □ |
| Day 03 | SQLite 与 ORM | • 接入 SQLite • 配置 SQLAlchemy • 创建 Base Model • 创建数据库初始化脚本 • 先建 conversations/messages/model_configs | • 启动后自动创建数据库 • 可以插入一条会话记录 • 提交 day03: add sqlite database | □ |
| Day 04 | 会话接口 | • 实现 POST /api/conversations • 实现 GET /api/conversations • 实现 GET /api/conversations/{id} • 实现 DELETE /api/conversations/{id} | • 可以创建会话 • 可以查询会话列表 • 可以删除会话 • 提交 day04: add conversation api | □ |
| Day 05 | 消息接口 | • 实现 GET /api/conversations/{id}/messages • 实现 POST /api/conversations/{id}/messages • 定义 role: user/assistant/tool/system • 保证消息按 sequence_no 排序 | • 可以保存用户消息 • 可以查询某个会话下的消息列表 • 刷新后消息仍存在 • 提交 day05: add message api | □ |

## 第 2 阶段：模型接入与基础聊天

| 天数 | 当日目标 | 具体工作 | 验收标准 / 提交物 | 完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day 06 | 模型配置表 | • 完善 model_configs 表 • 写初始化种子数据 • 配置 GLM/Qwen/MiniMax 示例 • API Key 只保存环境变量名 • 实现 GET /api/models | • 前端可读取模型列表 • 数据库不明文保存 API Key • 提交 day06: add model configs | □ |
| Day 07 | 模型工厂 | • 实现 ModelFactory • 根据 model_config 创建 AsyncOpenAI • 创建 OpenAIChatCompletionsModel • 支持 base_url/api_key_env/model_id/extra_body • 关闭 tracing | • 后端可动态创建模型对象 • 能完成一次普通问答调用 • 提交 day07: add model factory | □ |
| Day 08 | 基础 Agent 单次运行 | • 创建 GeneralAgent • 实现 POST /api/chat • 使用 Runner.run 或 Runner.run_sync • 保存用户消息与助手消息 | • Postman 调用 /api/chat 有完整回答 • 消息能落库 • 提交 day08: add basic agent chat | □ |
| Day 09 | Agent Run 记录 | • 创建 agent_runs 表 • 调用前创建 run • 调用完成后更新 status/final_output/duration_ms • 失败时保存 error_message | • 每次对话都有 agent_runs 记录 • 失败时能看到错误原因 • 提交 day09: add agent run table | □ |
| Day 10 | 流式输出 SSE | • 实现 POST /api/runs 创建 run • 实现 GET /api/runs/{id}/stream • 后端使用 Runner.run_streamed • 先推送 token.delta/run.completed/run.error | • 浏览器或 curl 能看到流式 token • 不是一次性返回 • 提交 day10: add sse streaming | □ |

## 第 3 阶段：前端聊天界面

| 天数 | 当日目标 | 具体工作 | 验收标准 / 提交物 | 完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day 11 | React 基础布局 | • 搭建三栏布局 • 左侧会话列表占位 • 中间聊天区域占位 • 右侧调试区域占位 • 统一页面基础样式 | • 页面结构像 ChatGPT • 左中右布局清晰 • 提交 day11: add react layout | □ |
| Day 12 | 会话列表前端 | • 调用 GET /api/conversations • 调用 POST /api/conversations • 支持新建会话 • 支持切换会话 • 左侧高亮当前会话 | • 新建会话后左侧出现记录 • 点击会话后中间区域切换 • 提交 day12: add conversation sidebar | □ |
| Day 13 | 消息展示 | • 调用 GET /api/conversations/{id}/messages • 渲染 user/assistant 消息 • 支持 Markdown • 支持代码块样式 • 增加空会话提示 | • 刷新后历史消息仍存在 • 用户和助手样式区分明显 • 提交 day13: add message rendering | □ |
| Day 14 | 前端发送消息 + SSE | • 输入框发送消息 • 调用 POST /api/runs • 用 EventSource 订阅 stream_url • 实时拼接 token.delta • run.completed 后固化消息 | • 用户输入后页面能流式显示回答 • 会话消息能保存 • 提交 day14: connect chat streaming | □ |

## 第 4 阶段：执行过程可视化

| 天数 | 当日目标 | 具体工作 | 验收标准 / 提交物 | 完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day 15 | run_events 落库 | • 创建 run_events 表 • 每个 SSE 事件同步写入 run_events • 字段包含 run_id/seq/event_type/payload_json/created_at • 保证 seq 单调递增 | • 流式输出时 run_events 有记录 • seq 顺序正确 • 提交 day15: persist run events | □ |
| Day 16 | 规范化 SDK 事件 | • 实现 StreamingEventNormalizer • raw_response_event -> token.delta • agent_updated_stream_event -> agent.updated • tool_call_item -> tool.called • tool_call_output_item -> tool.output • message_output_item -> message.completed | • 后端日志能看到清晰事件类型 • 前端不依赖 SDK 原始结构 • 提交 day16: normalize sdk events | □ |
| Day 17 | 右侧执行过程面板 | • 实现 ExecutionDrawer • 实现 EventTimeline • 实现 ToolCallCard 占位 • 实现 RawJsonViewer 占位 • 展示 run.started/token.delta/run.completed | • 发送消息时右侧能看到本次 run 时间线 • 提交 day17: add execution timeline | □ |
| Day 18 | 工具调用事件展示 | • 展示工具名 • 展示工具参数 • 展示工具返回值 • 展示耗时 • 失败时显示错误状态 | • 会调用工具的问题能看到 tool.called 和 tool.output • 提交 day18: show tool events | □ |

## 第 5 阶段：工具系统

| 天数 | 当日目标 | 具体工作 | 验收标准 / 提交物 | 完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day 19 | 基础工具 | • 实现 get_current_time • 实现 calculator • 接入 GeneralAgent tools • 引导 Agent 必要时调用工具 | • 问“现在几点”会调用时间工具 • 问计算题会调用 calculator • 右侧能看到过程 • 提交 day19: add basic tools | □ |
| Day 20 | 工具调用落库 | • 创建 tool_calls 表 • 工具调用时保存参数 • 工具返回时保存结果 • 保存 success/error • 保存 latency_ms | • 一次工具调用能在 tool_calls 查到完整记录 • 提交 day20: persist tool calls | □ |
| Day 21 | 电商敏感词工具 | • 实现 check_sensitive_words • 内置高风险词库：最强/第一/根治/永久/100%/绝对/全网最低等 • 返回 has_risk/items/suggestion • 接入 EcommerceAgent 或 GeneralAgent | • 输入电商文案时能检查风险词 • 能给出替代表达 • 提交 day21: add sensitive word tool | □ |
| Day 22 | 技术错误解释工具 | • 实现 explain_error_signature • 规则匹配 ImportError/ModuleNotFoundError/TypeError/SyntaxError/TimeoutError/401/403 • 返回错误类型、可能原因、排查步骤 | • 用户贴 Python 报错时能调用工具分析 • 输出结构化排查建议 • 提交 day22: add error explanation tool | □ |

## 第 6 阶段：多 Agent 系统

| 天数 | 当日目标 | 具体工作 | 验收标准 / 提交物 | 完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day 23 | TechAgent | • 创建 TechAgent • 配置技术问题 instructions • 挂载 explain_error_signature 工具 • 支持手动选择 Tech 模式 | • 手动选择 Tech 模式后问题由 TechAgent 处理 • 提交 day23: add tech agent | □ |
| Day 24 | EcommerceAgent | • 创建 EcommerceAgent • 配置电商文案 instructions • 挂载 check_sensitive_words 工具 • 支持手动选择 Ecommerce 模式 | • 手动选择 Ecommerce 模式后可完成文案检查 • 提交 day24: add ecommerce agent | □ |
| Day 25 | TriageAgent 路由 | • 定义 RouteDecision Pydantic 模型 • TriageAgent 判断 general/tech/ecommerce/image/compare • 保留 confidence/reason • 前端 Auto 模式调用 TriageAgent | • 代码报错 -> tech • 商品标题 -> ecommerce • 生成图片 -> image • 普通问题 -> general • 提交 day25: add triage routing | □ |
| Day 26 | Agent.as_tool 协作 | • 把 TechAgent/EcommerceAgent/ImageAgent 包装成工具 • TriageAgent 自动调用对应专家 • 右侧记录专家调用过程 • 保留 handoff 扩展点 | • Auto 模式下无需手动选择也能调用专家 Agent • 能看到 Triage -> 专家 Agent 的过程 • 提交 day26: add agents as tools | □ |

## 第 7 阶段：多模型切换与对比

| 天数 | 当日目标 | 具体工作 | 验收标准 / 提交物 | 完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day 27 | 前端模型切换 | • 实现 ModelSelector • 从 GET /api/models 读取模型 • 发送消息时带 primary_model_id • 后端按 primary_model_id 选模型 • messages 保存实际模型 | • 同一问题可以切换 GLM/Qwen/MiniMax 回答 • 消息记录实际使用模型 • 提交 day27: add model selector | □ |
| Day 28 | 多模型并发对比 | • 实现 compare 模式 • 用户选择 2-3 个模型 • 后端并发请求多个模型 • 返回多个结果 • 先不做 Judge | • 前端能并排显示多个模型回答 • 显示每个模型耗时 • 失败模型不影响其他模型 • 提交 day28: add model compare | □ |
| Day 29 | ModelJudgeAgent | • 创建 JudgeAgent • 定义评分维度：准确性/结构/可执行性/表达/推荐度 • 输出 winner/scores/summary • 接入 compare 模式最后一步 | • compare 模式能输出推荐模型和理由 • 提交 day29: add judge agent | □ |
| Day 30 | 面试演示打磨 | • 准备 4 个演示用例 • 完善 README • 整理架构图 • 修复明显 bug • 准备 5-8 分钟演示脚本 | • 能完整演示：普通聊天、技术报错、敏感词检测、多模型对比 • 提交 day30: polish demo | □ |

# 5. 阶段验收标准

| 阶段 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 10 天验收 | 后端能调用模型、保存会话和消息、流式返回回答。 |
| 20 天验收 | 前端 ChatGPT 风格界面、右侧执行事件面板、工具调用和工具落库。 |
| 30 天验收 | TriageAgent、TechAgent、EcommerceAgent、多模型切换、多模型对比、JudgeAgent、演示脚本。 |

# 6. 30 天之后增强计划

| 时间 | 主题 | 具体工作 | 完成 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 31-35 | 图片生成 Agent | • ImageAgent • ImagePrompt 优化 • generate_image 工具 • generated_assets 表 • 图片画廊 • 先 Mock 图片，后接真实 Flux/NVIDIA NIM | □ |
| Day 36-40 | Guardrails 与安全 | • 输入长度限制 • 敏感操作识别 • 工具白名单 • 危险工具拦截 • 输出结构校验 • run.error 统一处理 | □ |
| Day 41-45 | Human-in-the-loop 预留 | • 高危工具调用前暂停 • 前端 ApprovalDialog • approve/reject 接口 • serialized_state 预留字段 | □ |
| Day 46-50 | 部署与工程化 | • Dockerfile • docker-compose • README 完善 • 初始化数据库脚本 • 演示数据脚本 • 接口文档 | □ |

# 7. 优先级与范围控制

## 优先级从高到低如下：

FastAPI + SQLite。

React 基础聊天界面。

单模型 Agent 流式输出。

run_events 执行过程落库。

右侧执行过程面板。

function_tool 工具调用。

TriageAgent + 专家 Agent。

多模型切换。

多模型对比。

图片生成。

## 必须避免的提前扩展

不要先做登录注册。

不要先做复杂知识库。

不要先做 WebSocket，MVP 先用 SSE。

不要先做复杂图片编辑。

不要一次性接太多模型，先接 2-3 个可稳定调用的模型。

不要把所有工具都暴露给 Agent，工具集要小而清晰。

# 8. 面试演示准备

第 30 天前至少准备下面 4 个演示用例。演示时不要只展示最终回答，要重点展示右侧执行过程面板。

| 演示场景 | 示例输入 | 展示重点 |
| --- | --- | --- |
| 普通聊天 + 流式输出 | “请用中文解释一下 OpenAI Agents SDK 的 Runner 是做什么的。” | 展示模型切换、流式输出、消息落库。 |
| 技术报错分析 + 工具调用 | 粘贴一个 Python ImportError 或 TypeError 报错。 | 展示 TechAgent、explain_error_signature 工具、右侧执行面板。 |
| 电商文案检测 + 敏感词工具 | “史上最低！全网第一！绝对有效！” | 展示 EcommerceAgent、check_sensitive_words 工具和替代表达。 |
| 多模型对比 + JudgeAgent | “分别用 GLM、Qwen、MiniMax 写一段 618 活动文案，并推荐最好的。” | 展示并发模型结果、耗时、Judge 评分。 |

## 推荐 5-8 分钟演示结构

30 秒：介绍项目定位，不是普通聊天壳，而是 Agent 工作台。

1 分钟：展示会话列表、模型选择和流式输出。

2 分钟：展示工具调用，例如敏感词检测或报错分析。

2 分钟：展示 TriageAgent 自动分流和右侧执行时间线。

1-2 分钟：展示多模型对比和 JudgeAgent。

30 秒：讲后续扩展：图片生成、Guardrails、HITL、部署。

# 9. 每天工作模板

| 检查项 | 内容 | 完成 |
| --- | --- | --- |
| 今天目标 | 今天只完成 Day XX 的目标，不做额外功能。 | □ |
| 启动检查 | backend 和 frontend 都能正常启动。 | □ |
| 接口自测 | 当天新增接口可以通过浏览器、curl 或 Postman 验证。 | □ |
| 数据库检查 | 涉及落库的功能，确认 SQLite 中有数据。 | □ |
| 前端检查 | 涉及 UI 的功能，确认刷新后状态不丢失。 | □ |
| 异常检查 | 至少测试一个失败场景，保证有错误提示。 | □ |
| 提交代码 | 按 dayXX: xxx 格式提交。 | □ |
| 记录问题 | 把未解决问题写入 docs/dev-log.md。 | □ |

# 10. Git 提交建议与风险提醒

## 提交命名建议

day01: init project structure

day02: add fastapi base app

day03: add sqlite database

day04: add conversation api

day05: add message api

day10: add sse streaming

day17: add execution timeline

day21: add sensitive word tool

day26: add agents as tools

day30: polish demo

## 风险提醒

| 风险 | 影响 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 第三方模型接口不稳定 | 聊天或工具调用失败 | 先接一个稳定模型跑通主流程；每个模型单独做能力标记。 |
| 工具调用协议兼容问题 | Agent 无法正确调用 function_tool | 先用简单工具 calculator 验证，再接复杂工具。 |
| SSE 流式中断 | 前端回答不完整 | 保留 run.error 事件，前端提示重试。 |
| SQLite 表设计过早复杂化 | 开发速度变慢 | MVP 只保留必要字段，复杂字段用 JSON 保存。 |
| 功能扩展过快 | 30 天内无法形成可演示版本 | 严格按每日计划推进，图片、HITL、部署放到增强阶段。 |

# 最后提醒

这个计划的核心不是一次性做“大而全”的产品，而是每天完成一个可运行的小闭环。30 天后，你应该能拿出一个完整演示：有前端、有后端、有数据库、有模型、有工具、有 Agent 执行过程、有多模型对比。这比只写一个 ChatGPT 仿站更适合作为面试项目。